Образец №6

| Наименование на Участника : |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация : |  |
| BIC; IBAN : |  |
| Булстат номер /ЕИК/ : |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер : |  |
| Факс номер : |  |
| Лице за контакти : |  |
| e mail : |  |

До

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ГР. СТАРА ЗАГОРА

бул."Цар Симеон Велики"№ 107

ТЕХНИЧЕСКО   ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| Наименование на поръчката: | „Изграждане на многофункционална спортна зала в УПИ I училище в квартал 36 по плана на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.518.99 по кадастрална карта с административен адрес ул. Ген. Гурко №102.” |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлаганена обществена поръчка с горепосочения предмет.

1. Обяснителна записка  - Приложение № 1 към настоящата техническа оферта

*** Приложената обяснителна записка трябва да има следното съдържание:

1.1. Предложение  за изпълнение на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Предвиждани организация и мобилизация на използваните от Участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството и съпътстващите дейности на всеки етап от строителството; Да е конкретизиран начинът за осигуряване и гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд; описание на мерките за опазване на околната среда и план за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда, гаранции за изпълнението им през време на изпълнение на договора

1.2. Последователност, начин и технология на изпълнение на СМР за всеки конкретен етап, която да е съобразена с естеството на работите, които ще се извършват, вкл. технологични изисквания за дейностите, технически и човешки ресурси;

1.3. Предложена от участника организация и методология на изпълнение на дейностите, която трябва да съдържа подробно описание на организацията на работа, която ще се създаде на обекта; дейностите по време на изпълнение на строителството, да има обосновка на участника за готовността му да осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката; да е описана подробно и задълбочено методологията на работа, която участникът смята да приложи, да са посочени човешките ресурси и техника, които ще се използват на всеки етап от изпълнението на договора; да бъде представен план за управление на качеството за изпълнение на поръчката, да бъдат ясно дефинирани отговорностите на състава на изпълнителя съгласно дейностите от заложената програма за изпълнение; да се приложи разработен авариен план на действие при възникване на аварийна ситуация по време на строителството;

1.4. Да се съдържа разработка на предлаганите ефективни мерки за предотвратяване и/или преодоляване, вкл. минимизиране на възможните рискове („критични точки”), които могат да окажат влияние върху качественото и своевременно изпълнение на договора, описание на предлаганата организация на изпълнението, гарантираща изпълнението на строителството качествено и в срок, в т.ч. предпоставяща създаване на минимални неудобства за гражданите, учениците, учителите и ползвателите на съседните на предмета на интервенция обекти;

1.5. Описание на основните строителни продукти, които ще бъдат използвани, включително, техническите и функционалните характеристики на предложените строителни материали и продукти, продуктови спецификации и др. информационни материали, които позволяват Възложителят да се запознае достатъчно ясно и подробно с намеренията на участника. Да се приложат продуктови спецификации, сертификати, декларации за съответствие и др. информационни документи където е възможно, които да покажат достатъчно ясно спазването на технологичните изисквания и параметри за тях в количествените сметки към техническата спецификация.

2. Подробен Линеен календарен график по етапи на изпълнение на поръчката- Приложение № 2 към настоящата техническа оферта.

***В представения линеен график, Участникът трябва да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия

2.1. Предложеният от участника линеен план – график трябва да съдържа подробно и реалистично отразяване на планираната последователност и продължителност на подготовка и изпълнение на всички строително - монтажните работи, да са обособени отделните етапи на изпълнение на работите; да е отчетено времето, необходимо за извършване на подготвителните дейности; да са идентифицирани напълно важните задачи, които са от особено значение за срочното изпълнение на договора. При изработването на план – графика за изпълнение на поръчката да се съобразят условията посочени в техническата спецификация.

3. Гаранционните срокове за отделните видове строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са както следва: …………………………………………

*** Предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по- кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от три пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове.

4. Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в срок съгласно условията на договора.

5. При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Приложение към техническата оферта:

1. Обяснителна записка – Приложение № 1;

2. График за изпълнение на дейностите - Приложение № 2

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

ЗАБЕЛЕЖКА : Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2