# Приложение № 9

До

Община Стара Загора

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| Наименование на поръчката: | „Извършване на основен ремонт на обект ОУ “Бойчо Русев“ с. Преславен, Община Стара Загора“ |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлаганена обществена поръчка с горепосочения предмет.

1. Обяснителна записка  - Приложение № 1 към настоящата техническа оферта

*** Приложената обяснителна записка трябва да има следното съдържание:

1.1. Предложение  за изпълнение на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Предвиждани организация и мобилизация на използваните от Участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството и съпътстващите дейности на всеки етап от строителството;

1.2. Последователност, начин и технология на изпълнение на СМР за всеки конкретен етап, която да е съобразена с естеството на работите, които ще се извършват, вкл. технологични изисквания за дейностите, технически и човешки ресурси;

1.3. Предложена от участника организация и методология на изпълнение на дейностите, която трябва да съдържа подробно описание на организацията на работа, която ще се създаде на обекта; дейностите по време на изпълнение на строителството, да има обосновка на участника за готовността му да осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката; да е описана подробно и задълбочено методологията на работа, която участникът смята да приложи, да са посочени човешките ресурси и техника, които ще се използват на всеки етап от изпълнението на договора; да бъде представен план за управление на качеството за изпълнение на поръчката, да бъдат ясно дефинирани отговорностите на състава на изпълнителя съгласно дейностите от заложената програма за изпълнение; да се приложи разработен авариен план на действие при възникване на аварийна ситуация по време на строителството;

1.4. Да се съдържа разработка на предлаганите ефективни мерки за предотвратяване и/или преодоляване, вкл. минимизиране на възможните рискове („критични точки”), които могат да окажат влияние върху качественото и своевременно изпълнение на договора, описание на предлаганата организация на изпълнението, гарантираща изпълнението на строителството качествено и в срок, в т.ч. предпоставяща създаване на минимални неудобства за гражданите и ползвателите на съседните на предмета на интервенция обекти;

2. Подробен Линеен календарен график по етапи на изпълнение на поръчката- Приложение № 2 към настоящата техническа оферта.

***В представения линеен график, Участникът трябва да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия

2.1. Предложеният от участника линеен план – график трябва да съдържа подробно и реалистично отразяване на планираната последователност и продължителност на подготовка и изпълнение на всички строително - монтажните работи, да са обособени отделните етапи на изпълнение на работите; да е отчетено времето, необходимо за извършване на подготвителните дейности; да са идентифицирани напълно важните задачи, които са от особено значение за срочното изпълнение на договора. При изработването на план – графика за изпълнение на поръчката да се съобразят условията посочени в техническата спецификация.

3. Гаранционните срокове за отделните видове строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

4. Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в срок съгласно условията на договора.

5. При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Приложение към техническата оферта:

1. Обяснителна записка – Приложение № 1;

2. График за изпълнение на дейностите - Приложение № 2

3. Диаграма на работната ръка - Приложение № 3

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

ЗАБЕЛЕЖКА : Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2